PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO

Mini-Proyecto Final · React + Node.js + MySQL

Plataforma de Videojuegos / Torneos

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Tecnologías Web · ISC 6º semestre · Junio 2026

Dra. Georgina Salazar Partida

Integrantes: Carlos · Yael · Raúl

# 1. Resumen del proyecto

## Problemática y solución (esto se explica al inicio del video)

Problemática: los torneos de videojuegos entre comunidades locales se organizan por chats y hojas sueltas, sin un lugar central para ver qué torneos existen, inscribirse y llevar control de participantes.

Solución funcional: una plataforma web donde un visitante explora el catálogo de juegos y torneos, un usuario registrado se inscribe a torneos y revisa sus inscripciones, y un administrador gestiona juegos, torneos y usuarios. Resuelve el registro, la difusión y el control de inscripciones en un solo sistema.

## Stack y arquitectura

- Frontend: React + Vite + TypeScript (SPA estática desplegada en CDN).

- Backend: Node.js + Express + TypeScript, arquitectura de rutas / controladores / middlewares.

- Base de datos: MySQL (4 tablas con llaves foráneas).

- Seguridad: JWT (tokens) + bcrypt para hash de contraseñas; rutas protegidas por rol.

- Organización: monorepo (carpetas client/ y server/) en un solo repositorio de GitHub.

Nota sobre arquitectura: es una arquitectura desacoplada (SPA + API REST). El frontend se compila estático y consume la API; el backend es Express + MySQL como exige la rúbrica. No se usa Firebase como backend porque la rúbrica obliga Node + Express + MySQL + tokens propios.

# 2. Niveles de acceso (los 3 escenarios obligatorios)

| Rol | A qué tiene acceso |
| --- | --- |
| Visitante (NO logueado) | Ver catálogo de juegos, ver lista y detalle de torneos públicos. NO puede inscribirse. Páginas: Inicio, Juegos, Torneos, Login, Registro. |
| Usuario logueado | Todo lo del visitante + inscribirse a torneos, ver “Mis inscripciones”, cancelar inscripción, ver su perfil. |
| Administrador | Todo lo anterior + CRUD de juegos, CRUD de torneos y gestión de usuarios (panel de administración). |

# 3. Estructura del monorepo

plataforma-torneos/
├── client/                  # Frontend React + Vite + TypeScript
│   └── src/
│       ├── api/             # instancia de axios
│       ├── components/      # layout, cards, modales (children, Portals)
│       ├── context/         # AuthContext (estado global)
│       ├── hooks/           # useAuth, useFetch (hooks personalizados)
│       ├── pages/           # Home, Login, Register, Games, GameDetail,
│       │                    #   Tournaments, MyRegistrations, Admin, NotFound
│       ├── routes/          # ProtectedRoute, definición de rutas
│       └── types/           # interfaces TypeScript
├── server/                  # Backend Node + Express + TypeScript
│   ├── src/
│   │   ├── config/          # db.ts (conexión MySQL)
│   │   ├── controllers/     # lógica de cada recurso
│   │   ├── routes/          # auth, users, games, tournaments, registrations
│   │   ├── middlewares/     # auth, role, validate, errorHandler
│   │   └── server.ts
│   └── database/
│       └── schema.sql       # tablas + datos semilla (entregado)
├── .gitignore
└── README.md

# 4. Base de datos (MySQL)

La BD ya está lista en el archivo schema.sql (se entrega junto a este documento). Cuatro tablas:

| Tabla | Para qué sirve / campos clave |
| --- | --- |
| users | Autenticación y roles. Campos: id, name, email (único), password (hash bcrypt), role ('admin' ¦ 'user'), created_at. |
| games | Catálogo de videojuegos. Campos: id, title, genre, platform, description, image_url, created_at. |
| tournaments | Torneos. FK game_id → games, FK created_by → users. Campos: name, start_date, max_participants, prize, status ('open'¦'in_progress'¦'finished'). |
| registrations | Inscripciones usuario↔torneo. FK user_id, FK tournament_id, status ('registered'¦'cancelled'). UNIQUE(user_id, tournament_id) evita inscripción doble. |

Relaciones: un juego tiene muchos torneos; un torneo tiene muchas inscripciones; un usuario tiene muchas inscripciones. Las FK con ON DELETE CASCADE mantienen la integridad.

## Cuentas semilla (anótenlas en el PDF — punto g)

| Correo | Contraseña | Rol |
| --- | --- | --- |
| admin@torneos.com | Admin123! | admin |
| jugador1@torneos.com | Jugador123! | user |
| jugador2@torneos.com | Jugador456! | user |

# 5. División por desarrollador

Cada quien es Full Stack de su módulo (hace su parte de React y de Node). Antes de empezar, una sesión de “Sprint 0” los 3 juntos: correr el scaffolding, ejecutar schema.sql y acordar el formato de respuesta de las APIs.

## Carlos — Autenticación, Usuarios y cimientos

Rol (para el Excel): Full Stack (Auth y Seguridad)

Rama de Git: feature/auth

Backend:

- Montar Express con arquitectura rutas/controladores/middlewares (estructura base que todos siguen).

- config/db.ts: conexión (pool) a MySQL.

- API /auth: register, login, me. Hash con bcrypt y generación de JWT (tokens).

- Middlewares: authMiddleware (verifica token), roleMiddleware (autorización admin), errorHandler con códigos HTTP correctos.

- API /users: CRUD para el admin.

Frontend:

- AuthContext = estado global de sesión.

- Hook personalizado useAuth.

- Formularios controlados de Login y Registro con validaciones (no usar alerts del navegador, mostrar mensajes en la UI).

- ProtectedRoute = rutas protegidas y renderizado condicional por rol.

- Navbar con NavLink. Mensajes de éxito y error en pantalla.

- Demostrar: registro funcionando + login funcionando.

## Yael — Videojuegos y Router (frontend lead)

Rol (para el Excel): Full Stack (Frontend Lead + Catálogo)

Rama de Git: feature/games

Backend:

- API /games: CRUD completo (alta, baja, cambios, consultas) que trabaja directo con la BD.

- Validaciones de datos en el backend (express-validator) para juegos.

Frontend:

- Configurar React Router: rutas con parámetros (/games/:id), query params (filtros), rutas anidadas (layout con Outlet), NavLink.

- Catálogo de juegos: renderizado de listas y renderizado condicional.

- useEffect en sus 3 casos: montaje (cargar datos), actualización (recargar al cambiar filtro), limpieza (abortar fetch).

- Hook personalizado useFetch; consumo de APIs con axios; promesas y async/await; estado de carga (loading).

- Panel admin de juegos: CRUD desde la UI (aquí se demuestran ALTA, BAJA, CAMBIOS y CONSULTAS).

- Página de error 404 y Lazy Loading de rutas.

- Componentes funcionales, props, tipado con TypeScript, useState, funciones anidadas.

Aportación de React #2:

- React Portals (createPortal) para un modal de confirmación reutilizable.

## Raúl — Torneos, Inscripciones y Deploy (backend lead)

Rol (para el Excel): Full Stack (Backend Lead + Deploy)

Rama de Git: feature/tournaments

Backend:

- API /tournaments: CRUD que trabaja directo con la BD.

- API /registrations: inscribirse, “mis inscripciones”, cancelar.

- Documentar el ciclo completo react → API → BD → front (punto fuerte de la rúbrica).

Frontend:

- Páginas de torneos: lista, detalle, inscripción (solo usuario logueado) y “Mis inscripciones”.

- Panel admin de torneos.

- Formulario NO controlado con useRef + validaciones (ej. buscador de torneos).

- Uso de children (componente Layout / Card que recibe children).

- Estados de éxito y error en las acciones de inscripción.

Deploy + Aportación de React #1:

- Deploy del frontend (Vercel/Netlify), backend (Render) y MySQL (TiDB Cloud o Aiven). Configurar CORS y variables de entorno en producción.

- Documentar hostings, razón de elección y procedimiento (punto del PDF de 6 pts negativos).

- Aportación #1: useReducer para manejar el estado de inscripciones / tabla admin.

# 6. Mapa de cobertura de la rúbrica

La rúbrica arranca en -64 y cada punto cumplido borra negativos o suma positivos hasta 100. Esta tabla asigna responsable de cada punto. Aun así, en el video TODOS participan.

## Funcionalidad e interfaz (puntos positivos)

| Punto de la rúbrica | Pts | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Proyecto revisado desde internet (deploy funcionando) | 12 | Raúl |
| Registro de usuarios + mensaje de retroalimentación | 4 | Carlos |
| Login de usuarios funcionando | 2 | Carlos |
| Interfaz de admin logueado | 3 | Carlos + módulos |
| Interfaz de usuario normal logueado | 3 | Raúl / Yael |
| Interfaz de visitante (nadie logueado) | 2 | Yael |
| ALTA de registros en BD (demostrar) | 3 | Yael (juegos) |
| BAJA de registros en BD (demostrar) | 3 | Yael (juegos) |
| CAMBIOS a un registro (demostrar) | 3 | Yael (juegos) |
| CONSULTAS a registros (demostrar) | 3 | Yael (juegos) |

## Temas de React: en código y en la vista (puntos positivos)

| Tema | Pts | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Componentes funcionales | 1 | Yael |
| Props entre componentes | 2 | Yael |
| PropTypes y/o TypeScript | 1 | Yael |
| useState | 1 | Carlos |
| useEffect — montaje | 2 | Yael |
| useEffect — actualización | 2 | Yael |
| useEffect — limpieza de efectos | 2 | Yael |
| Hooks personalizados (useAuth, useFetch) | 3 | Carlos + Yael |
| Estado global (AuthContext) | 3 | Carlos |
| Eventos en React | 1 | Carlos |
| Funciones anidadas | 1 | Yael |
| Promesas | 1 | Yael |
| async / await | 2 | Yael |
| Consumo de APIs (axios) | 3 | Yael |
| Estado de carga (loading) | 2 | Yael |
| Mensaje de éxito (no alert del navegador) | 1 | Carlos |
| Mensaje de error (no alert del navegador) | 1 | Carlos |
| Formulario controlado + validaciones | 4 | Carlos |
| Formulario NO controlado (useRef) + validaciones | 2 | Raúl |
| Renderizado de listas | 1 | Yael |
| Renderizado condicional | 2 | Carlos / Yael |
| Rutas con parámetros | 2 | Yael |
| Query params | 2 | Yael |
| Rutas anidadas | 2 | Yael |
| NavLink | 2 | Carlos |
| children | 2 | Raúl |
| Rutas protegidas | 3 | Carlos |
| Error 404 | 1 | Yael |
| Lazy Loading | 2 | Yael |
| Aportación React #1 (useReducer) | 4 | Raúl |
| Aportación React #2 (Portals / createPortal) | 4 | Yael |

## Backend (puntos negativos que se borran al demostrar)

| Punto de la rúbrica | Pts | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura rutas / controladores / middlewares | -2 | Carlos |
| Explicar las rutas del sistema | -2 | Todos (sus rutas) |
| Autenticación y autorización (flujo) | -2 | Carlos |
| Uso de rutas protegidas | -2 | Carlos |
| Uso de tokens | -2 | Carlos |
| Respuestas y códigos HTTP adecuados | -2 | Carlos + todos |
| Validaciones del lado del backend | -2 | Yael / Raúl |
| Conexión a la base de datos | -2 | Carlos |
| APIs trabajando directo con la BD | -3 | Yael + Raúl |
| Ciclo completo React → API → front | -4 | Raúl |

# 7. Documento PDF entregable (puntos negativos)

El PDF debe estar listo ANTES de grabar el video (se muestra durante la grabación). Reparto de quién arma cada parte:

| Sección del PDF | Pts | Responsable |
| --- | --- | --- |
| a) Portada | -1 | Yael |
| b) Descripción: tema, objetivo, alcance | -2 | Yael |
| c) Hosting de React y Node: cuál, por qué y procedimiento de deploy | -6 | Raúl |
| d) Links de GitHub (React y Node) | -4 | Raúl |
| e) Link del video + link de respaldo | -4 | Carlos (editor del video) |
| f) Link para ejecutar el sistema en línea | -4 | Raúl |
| g) Cuenta admin + 2 cuentas de usuario | -2 | Carlos |
| h) Imágenes de TODAS las vistas + mensajes | -4 | Yael |
| i) Imágenes de cada tabla de la BD (registros y campos) | -2 | Raúl |
| j) Imágenes del código de las APIs (rutas, modelo, controladores, middleware) | -2 | Carlos |
| k) Conclusión personal de cada integrante (5+ renglones, React vs Angular, SIN IA) | -4 | Cada quien la suya |
| Nombres + rol de integrantes en el Excel de la rúbrica | -2 | Carlos (lo llena) |

Importante sobre la conclusión (punto k): es personal y NO la puede escribir la IA. Cada quien describe su experiencia con React en este proyecto y la compara con su experiencia en Angular, diciendo cuál le gustó más y por qué. Mínimo 5 renglones por persona.

# 8. Las 2 aportaciones de React

Deben ser temas de React que NO aparezcan ya en la rúbrica. Para cada una hay que mostrar el código y mostrar dónde se ve en el sistema, y escribir en el Excel qué valor aporta.

| Aportación | Tema | Dónde se ve / valor |
| --- | --- | --- |
| #1 (Raúl) | useReducer | Maneja el estado de la tabla de administración / inscripciones con acciones claras. Valor: transiciones de estado ordenadas y mantenibles vs. muchos useState sueltos. |
| #2 (Yael) | Portals (createPortal) | Modal de confirmación (ej. “¿Eliminar juego?”) renderizado fuera del árbol, sin romper el layout. Valor: UX limpia y reutilizable para confirmaciones. |

Alternativas válidas si prefieren cambiar: useMemo/useCallback (optimización), Error Boundaries, o React.memo. Lo importante es que sean distintas a lo ya pedido y que se aprecien en la vista.

# 9. Plan del video (obligatorio: los 3 participan)

Reglas de la rúbrica: todos se presentan con cámara prendida (luego la pueden apagar), todos participan, se lee cada punto, se muestra lo pedido y se autocalifica. Quien no participe tiene CERO. Reparto sugerido de exposición:

| Quién | Qué presenta |
| --- | --- |
| Apertura (los 3) | Presentación con cámara + explicar la problemática y la solución funcional del sistema. |
| Carlos | Registro y login en vivo, los 3 niveles de acceso, seguridad del backend: autenticación/autorización, tokens, rutas protegidas, conexión a BD, formulario controlado, imágenes del código de APIs. |
| Yael | Catálogo y CRUD de juegos (alta/baja/cambios/consultas mostrando la BD), React Router completo, conceptos de React (useEffect, hooks, listas, condicional, 404, lazy), aportación Portals. |
| Raúl | Torneos e inscripciones, ciclo completo React→API→front, formulario no controlado (useRef), children, aportación useReducer, deploy y demostrar que corre desde internet. |

# 10. Flujo de Git

Un solo repositorio (monorepo). Configuración inicial (uno la hace en Sprint 0):

git init
git add .
git commit -m "chore: estructura inicial del proyecto"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/USUARIO/plataforma-torneos.git
git push -u origin main

Ramas por persona (cada quien trabaja en la suya):

- Carlos → feature/auth

- Yael → feature/games

- Raúl → feature/tournaments

Reglas del equipo:

- Nunca trabajar directo en main. Cada quien en su rama y abre Pull Request a main.

- git pull origin main antes de empezar cada día para evitar conflictos.

- El archivo .env NUNCA se sube (va en .gitignore). Las credenciales de la BD se comparten por otro canal.

- Revisar el PR entre los 3 antes de hacer merge.

# 11. Checklist final de entrega

- Frontend y backend desplegados y conectados en producción (corre desde internet).

- Repo en GitHub con client/ y server/, README con instrucciones.

- BD en la nube con schema.sql ejecutado (admin + 2 usuarios + datos).

- Los 3 niveles de acceso funcionando y diferenciados.

- CRUD demostrable (alta, baja, cambios, consultas) reflejado en la BD.

- Las 2 aportaciones de React implementadas y visibles.

- PDF completo (puntos a–k) listo ANTES de grabar.

- Conclusión personal de cada integrante (React vs Angular, sin IA).

- Excel de la rúbrica con nombres y roles.

- Video grabado con los 3 participando + link y link de respaldo.

# 12. Roles para el Excel de la rúbrica

| Integrante | Rol declarado |
| --- | --- |
| Carlos | Full Stack — Autenticación y Seguridad |
| Yael | Full Stack — Frontend Lead y Catálogo |
| Raúl | Full Stack — Backend Lead y Deploy |

Los 3 figuran como Full Stack porque cada quien implementa frontend y backend de su módulo; el sufijo indica su área de liderazgo.